《建筑工程质量控制》课程标准

一、课程信息

课程名称：建筑工程质量控制

课程编码：420903274

适用专业：工程安全评价与监理

课程学时：72学时

课程学分：4学分

二、课程定位

（一）课程性质

本课程是建筑工程技术专业的必修的专业核心课程，旨在培养学生的专业实践能力和职业素养。通过本课程的学习，学生将掌握建筑工程质量控制的基本理论、方法和技能，为未来的职业生涯打下坚实的基础。本课程在专业人才培养中占据核心地位，是学生实现职业技能提升和职业素养养成的重要途径。它是连接理论知识与实践应用的桥梁，对于提高学生的实践能力和综合素质具有重要作用。本课程前置课程有《建筑材料》《安全评价技术》《现代安全管理》等，后续课程有《建筑施工技术》《建设工程监理》《工程项目安全评价》等。通过学习本课程，可以参加相关的职业资格证书考试，如注册建二级造师证书、注册安全工程师证书、监理工程师证书等。

（二）课程任务

通过本课程的学习使学生掌握建筑工程质量与安全管理的基本理论、方法和技能，使其能够在施工项目中以质量安全管理为核心，成为既懂技术、又会管理的应用型人才。课程涵盖建筑工程质量管理的基本知识、质量管理体系、施工质量管理、施工质量控制、施工质量验收以及质量事故的处理等内容，同时也包括建筑工程施工安全生产管理的基本知识、施工现场的安全管理、施工机械、用电、防火安全管理等方面的内容。

通过理论与实践相结合的教学方式，使学生能够在学习中形成完整的知识体系，掌握必要的操作技能，培养其实践和创新能力。此外，课程还注重培养学生的安全意识和管理能力，使其能够在工作中始终将安全放在首位，有效预防和减少安全事故的发生。最终，课程的目标是培养出能够胜任建筑工程质量控制工作的专业人才，为建筑工程行业的发展提供有力的人才支持。

三、课程设计

（一）设计理念

课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：

1.校企合作组织课程重构：与建筑施工、监理相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析工程安全评价与监理的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与工程安全评价、监理工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：工程安全评价与监理目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了工程安全评价与监理的核心知识，理解施工流程，并学会制定安全检查表和安全管理台账。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任工程安全评价与监理工作；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

（二）设计思路

课程依据上述设计理念，按照以下设计思路组织课程教学内容：

1.校企合作组织课程重构：与建筑施工、监理相关的政府单位、企事业单位合作，共同组织课程内容重组重构。利用学校和合作机构的资源，共同创设课程实施条件，共建共享型数字化课程教学资源，共同制订学生学习成效考核评价办法，共建双师型课程教学团队；

2.典型任务确定课程方案：分析工程安全评价与监理的典型工作任务，构建工作过程系统化课程方案。通过典型工作任务分析，形成“典型工作任务、岗位职责任务和能力目标分析”结果，以“会什么”的能力为依据选择课程内容，并按照认知能力易难顺序安排教学；

3.理实交替实施课程教学：遵循理论联系实际的教学原则，组织理实交替的学习课堂。以教室、实训室/模拟厂房为课堂，以实践为课程学习的支撑点，教学过程与工程安全评价、监理工作过程密切结合，使学生具备一定的职业经验、实践知识以及初步理论知识；

4.课程目标注重工作任务：工程安全评价与监理目标聚焦于工作任务的实际应用。学生了工程安全评价与监理的核心知识，理解施工流程，并学会制定安全检查表和安全管理台账。课程强调实践技能的培养，使学生具备解决实际问题的能力。同时，注重团队协作与沟通能力的培养，以适应多部门协作的施工环境。通过课程学习，学生能够胜任工程安全评价与监理工作；

5.项目工作引领情境学习：以具有挑战性并促使工作能力提高的项目工作任务为导向，精心创设学习情境。有针对性设计学习与工作合为一体的课程学习环节，注重学生学习者角色，在完成项目任务的过程中，实现理论、实践一体化学习和相关学科知识一体化学习。

四、课程目标

（一）总体目标

通过本课程的学习，培养学生掌握建筑工程质量控制的基本理论和方法，强化实践能力和安全意识，形成高度的质量意识和安全责任感。要求学生能够全面了解建筑工程质量控制的基本概念、理论、法规和标准，掌握质量管理体系、质量控制方法、安全事故预防与处理等方面的知识，形成完整的知识体系。培养具备扎实工程质量安全理论知识和实践 能力的专业人才，胜任建筑工程质量控制工作的专业人才，为建筑工程行业的发展提供有力的人才支持。

具体目标

1.素质目标：通过课程学习，使学生逐渐养成以下情感、态度和价值观：

（1）坚定拥护中国共产党领导，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识；

（3）培养具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维，具有学建筑工程质量与安全管理质量至上、安全第一、精益求精的职业理念和保障人民安全、打造精品工程的职业理想；

（4）培养勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。

2.知识目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下知识和认知：

（1）掌握建筑工程质量控制的基本概念、原理和理论，了解建筑工程质量控制的重要性和意义。。

（2）熟悉建筑工程质量控制相关的法律、法规、标准和规范，明确其在建筑工程实践中的应用和要求。

（3）了解建筑工程质量与安全管理的最新发展动态和趋势，包括新技术、新材料、新工艺和新方法的应用。

3.能力目标：通过课程学习，使学生逐渐具备以下能力或技能：

（1）能够运用所学知识和理论，分析和解决建筑工程质量控制工作中的实际问题，如质量事故的预防与处理、安全事故的应急管理等。

（2）能够掌握建筑工程质量与安全检查、评估和验收的方法和技术，能够独立完成工程项目的质量与安全管理工作。

（3）能够具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各方利益相关者进行有效的沟通和协作，确保工程项目的顺利进行。

（4）能够具备较强的学习和创新能力，能够不断跟踪和掌握建筑工程质量控制的新知识、新技术和新方法，不断提高自己的专业水平和实践能力。

（5）具备团队协作和沟通能力，能够与项目团队成员、业主、监理等相关方进行有效沟通和协作，确保施工项目的顺利进行。

五、教学内容与安排

（一）教学内容设计原则

依据工程安全评价与监理专业培养目标和课程设计理念，教学内容设计贯彻以下教学原则：

1.启发式原则：即任何学习活动都要建立在学生自觉需要的基础上，应当充分调动学生的主动性和积极性。启发式教学原则要求，“启而能发，发而能导，导而能活，活而不乱”，而启发的标志在于，教师能够围绕教学目标激起学生积极的思维活动。

2.循序渐进原则：主张教学既要按照内容的深浅程度由易到难，又要按照学生的年龄特征由浅入深、循序渐进，因势利导，进而取得好的教学效果。

3.因材施教原则：按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异。

4.教学相长原则：要求教学过程形成师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充的信息互动，通过这种信息交流，实现共识、共享、共进。

5.量力而行原则：要求教学起点和终点要建立在学生通过一定的努力可能达到的知识水平和智力发展水平上，并据此来确定教学知识的广度、难度和教学的进度。

（二）教学内容设计

依据课程教学内容设计原则，课程教学内容设计见表1。

表1：课程教学内容设计表

| 序号 | 教学单元 | 教学要点 赛证要点 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理 | 实 |
| 1 | 建筑工程质量管理基本知识 | - (1)建筑工程质量管理的相关概念 - (2)质量管理发展的三个阶段 - (3)建筑工程质量的形成过程和影响因素分析 - (4)建筑工程质量管理的责任和义务 | - (1)党的二十大报告提出，“加快建设制造强国、质量强国”。质量事关人民群众生命财产安全，直接影响到工程的适用性、可靠性和建设工程的投资效益。通过本项目的学习，培养学生认真负责的质量意识和科学严谨的工作态度 | - (1)了解建筑工程质量管理的相关概念、质量管理的发展阶段 (2)了解建筑工程质量的形成过程和影响因素分析 - (3)了解建筑工程质量管理的责任和义务等内容 | - (1)能够将建筑工程质量管理的相关概念应用于实际项目中，以指导质量管理和控制工作 - (2)能够分析建筑工程质量的形成过程，识别关键质量控制点和潜在风险 - (3)能够明确建筑工程质量管理中各方（如业主、设计方、施工方、监理方等）的责任和义务，确保项目各方在质量管理中履职尽责 - (4)能够在项目执行过程中，监督并促进各方履行其质量管理的责任和义务，确保项目质量得到有效控制 | 4 | 2 |
| 2 | 建筑工程项目质量控制体系 | - (1）全面质量管理思想和方法的应用 - (2）项目质量控制体系的建立和运行 - (3）建筑施工企业质量管理体系的建立和运行 | (1)建筑工程项目的实施，涉及建设方、勘查方、设计方、施工方、监理方等多方质量责任主体的活动，各方主体各自承担不同的质量责任和义务。通过本项目的学习，培养学生质量管理的思想和体系化、制度化的意识 | - (1)了解项目质量控制体系的建立和运行 - (2)掌握全面质量管理思想和方法的应用、质量管理七项原则等内容 - (3)熟悉施工企业质量管理体系的建立与认证等知识 | - (1)能够建立并有效运行项目质量控制体系 - (2)能够应用全面质量管理思想和方法，并遵循质量管理七项原则 (3)能够协助企业建立符合国际标准（如ISO 9001）的质量管理体系，并确保其有效运行 | 4 | 2 |
| 3 | 建筑工程项目质量控制 | - (1)施工质量控制的依据与基本环节 - (2)施工质量计划的内容与编制方法 - (3)施工生产要素的质量控制 - (4)施工准备的质量控制 - (5)施工过程的质量控制 - (6)施工质量与设计质量的协调 | (1)“百年大计，质量第一”，工程建设质量容不得粗心马虎。通过本项目的学习。培养学生热情、专心、严谨的工作习惯，从而在工程建设过程中，对工程质量认真负责，确保工程质量不出现问题 | (1)了解建筑工程施工质量的基本要求、质量控制的基本环节、施工质量与设计质量的协调等知识 (2)掌握施工质量计划的内容与编制方法 (3熟悉施工生产要素、施工准备和施工过程的质量控制 | (1)能够理解和应用建筑工程施工质量的管理知识 (2)能够根据项目的实际情况，独立编制出合理的施工质量计划，并能够在施工过程中有效执行和监控计划的实施情况 - (3)能够进行施工准备的质量控制和对施工过程进行全面的质量控制 | 4 | 2 |
| 4 | 各分部工程质量控制要点 | - (1)地基与基础工程施工质量控制要点 (2)主体工程施工质量控制要点 (3)屋面工程施工质量控制要点 (4)装饰工程施工质量控制要点 - (5）建筑节能工程施工质量控制要点 | (1)各分部分项工程是建筑工程的组成部分，其质量水平决定建筑工程的质量。通过本项目学习，培养学生对各分部分项工程质量要求的把握，以及在工程建设管理活动中，对工程质量认真负责的工作态度和科学严谨的工作作风 | (1)了解建筑工程各分部质量控制要点 (2)熟悉建筑工程各分部质量要求和强制性条文 (3)了解各分部工程易发生的质量问题 | (1)能够理解并识别建筑工程中各个分部 (2)能够将这些质量控制要点应用到实际工程中，确保各分部工程施工质量符合设计要求和相关标准 (3)能够在施工过程中监控质量控制要点的执行情况，及时发现问题并采取有效措施进行纠正 (4)应能够确保在施工过程中遵循这些质量要求和强制性条文，避免违反规定导致的质量问题和安全隐患 (5)能够预防和应对各分部工程易发生的质量问题 | 4 | 2 |
| 5 | 建筑工程项目质量验收 | - (1)建筑工程施工过程的质量验收 - (2)建筑工程竣工质量验收 - (3) 建筑工程竣工资料 - (4)建筑工程竣工验收管理 - (5)建筑工程项目产品回访与保修 | (1)建筑工程质量验收是工程项目的最终质量评定环节，包括施工过程质量验收和竣工验收。通过本项目的学习，要求学生对各环节质量验收工作过程的掌握，培养学生的质量意识和责任感，以及对工程质量严肃认真的工作态度 | (1)了解建筑工程项目的产品回访与保修。 (2)熟悉建筑工程施工过程的质量验收、竣工质量验收、竣工资料、竣工验收管理 | (1)能够熟悉保修服务的流程和要求，包括保修期限、保修范围、保修责任等，能够妥善处理用户提出的保修申请 (2)能够熟悉建筑工程施工过程中的质量验收标准和程序，能够按照要求进行质量检查、测试和评估 (3)能够组织并参与竣工质量验收工作，确保工程质量符合设计和规范要求 (4)能够掌握竣工资料的整理和归档要求，能够编制完整的竣工资料 (5)能够熟悉竣工验收管理的相关规定和程序，能够协调各方参与竣工验收工作，确保验收工作的顺利进行 | 4 | 2 |
| 6 | 建筑工程质量改进和质量事故处理 | - (1)工程质量问题和质量事故的分类 - (2)施工质量的预防 - (3）施工质量问题和质量事故的处理。 | - (1)建筑工程质量问题和质量事故会造成重大的人身伤亡或者经济损失。通过本项目的学习，要求学生掌握质量事故相关知识，培养学生对质量事故的警觉性和责任感，以及质量第一、预防为主的工作态度 | - (1)了解建筑工程质量问题和质量事故的分类 - (2)掌握建筑工程施工质量事故的预防 - (3)熟悉质量问题和质量事故的处理 | - (1)能够理解建筑工程质量问题和质量事故的定义、特征和分类标准，在实际工程中准确识别出各类质量问题和事故 - (2)能够结合具体工程情况，制定有效的预防措施和应急预案，以减少质量事故的发生概率和影响范围 - (3)能够熟悉并有效处理建筑工程质量问题和质量事故，根据实际情况，制定切实可行的处理方案，并协调各方资源实施处理措施 | 4 | 2 |
| 7 | 质量控制的统计分析方法 | - (1)质量统计基本知识 - (2)质量分析方法 | (1)质量控制的数理统计技术是建筑工程质量的科学管理手段和分析方法。通过本项目的学习，要求学生掌握数理统计相关知识，培养学生用数据说话的现代管理意识和科学严谨的工作态度 | (1)了解质量统计基本知识 (2)掌握统计调查表法、分层法、因果分析图法、排列图法、直方图法、控制图法、相关图法等质量分析方法 | (1)能够对建筑工程质量数据进行收集、整理和分析 (2)能够根据具体情况选择适当的方法进行分析 | 4 | 2 |
| 8 | 建设行政管理部门对施工质量的监督管理 | (1)建筑工程施工质量监督管理制度 (2)建筑工程施工质量监督管理实施 | (1)建设行政管理部门对施工质量的监督管理是政府主管部门对建筑工程质量责任和担当。通过本项目的学习，要求学生认识建筑工程质量重要性，培养学生的质量责任意识和认真负责的工作态度 | (1)了解建筑工程施工质量监督管理的制度 (2)掌握建设行政管理部门施工质量监督管理实施的程序和要求 | - (1)能够根据质量监督管理制度的要求，制定并执行相应的质量监督计划 - (2)能够在遇到施工质量问题时，能够依据质量监督管理制度，迅速定位问题原因，提出整改措施 - (3)能够对施工质量监督管理的实施效果进行评估，针对存在的问题提出改进建议，不断优化施工质量监督管理流程 | 4 | 2 |
| 9 | 建筑工程职业健康安全管理基本知识 | (1)职业健康安全管理体系 (2)建筑工程职业健康安全管理的目的、特点和要求 (3)安全生产管理制度 (4)安全生产管理预警体系的建立和运行 | (1)建筑工程职业健康安全管理是项目管理的核心内容之一。通过本项目的学习，要求学生认识建筑工程施工安全的重要性，培养学生的安全责任意识和认真负责的工作态度 | (1)了解建筑工程职业健康安全管理体系 (2)了解职业健康安全管理的目的、特点和要求 (3)掌握建筑工程安全生产管理制度、安全生产管理预警体系的建立和运行方式 | (1)能够分析并评估建筑工程项目中的职业健康安全风险 (2)能够根据职业健康安全管理的要求，制定并实施相应的管理策略和措施 (3)能够根据项目的实际情况，制定并完善建筑工程安全生产管理制度 | 4 | 2 |
| 10 | 建筑工程施工安全措施 | (1)建筑工程施工安全技术措施 (2)安全技术交底 (3)安全生产检查监督 (4)基坑作业安全技术 (5)脚手架工程施工安全技术 (6)高处作业施工安全技 (7)施工机械与临时用电安全技术 (8)施工现场防火安全管理 | (1)党的二十大报告提出，“坚持安全第一、预防为主，建立大安全太应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。”“推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管。”通过本项目的学习，培养学生认真负责、科学严谨的工作习惯，从而确保工程建设过程中的施工安全 | (1)了解建筑工程施工安全技术措施、安全技水发展，安全生产检查监督等知识 (2)掌握基坑作业安全技术、脚手架工程施工安全技术，高处竹业施工安全技术、施工机械与临时用电安全技术 (3)掌握施工现场防火安全管理 | - (1)能够根据建筑工程施工安全技术措施和安全技术发展的最新动态，制定和更新安全管理制度和操作规程 (2)能够合理设计基坑支护方案，确保基坑施工过程中的安全稳定 (3)能够根据工程需要选择合适的脚手架类型，并正确搭设和拆除脚手架 (4)能够合理选用施工机械，规范临时用电管理，防止触电和火灾等安全事故的发生 - (5)能够制定和实施施工现场防火安全管理制度，合理配置防火设施和器材 | 4 | 2 |
| 11 | 建筑工程职业健康安全事故的分类和处理 | (1)建筑工程生产安全事故应急预案 (2)职业健康安全事故的分类和处理 (3)各工种安全技术操作规程 | (1)建筑工程生产安全事故会造成重大的人身伤亡或者经济损失。通过本项目的学习、培养学生对安全事故的警觉性和责任感，树立安全第一、预防为主的工作意识 | (1)了解建筑工程生产安全事故应急预案 (2)掌握职业健康安全事故的分类和处理、各工种安全技术操作规程 | (1)能够在实际建筑工程项目中，根据项目的具体情况和潜在风险，制定或修订相应的生产安全事故应急预案 (2)能够准确识别建筑工程中可能发生的各类职业健康安全事故，并能根据事故的类型和性质，采取相应的处理措施，控制事故的进一步发展 | 4 | 2 |
| 12 | 建筑工程项目环境与绿色施工管理 | (1)建筑工程文明施工管理 (2)建筑工程施工现场环境管理 (3)建筑工程绿色施工管理 | (1)建筑工程环境与绿色施工管理是现代施工管理的基本要求。通过本项目的学习，要求学生树立绿色环保的管理理念、对施工及生活环境保护的敏感性和责任感、文明施工的工作意识 | (1)掌握建筑工程文明施工管理、现场环境管理、绿色施工管理等基本点 (2)熟悉建筑工程项目绿色施工的概念、原则和基本要求 | (1)能够独立制定和执行建筑工程文明施工管理计划，确保施工现场的安全、有序和文明 (2)能够对现场环境进行有效的管理，包括噪声控制、尘土防治、废水处理等方面，减少对周边环境的不良影响 (3)能够掌握绿色施工的原则，包括资源节约、环境友好、节能减排等，并能够在施工过程中贯彻这些原则 | 4 | 2 |
| 13 | 合计 |  |  |  |  | 48 | 24 |

六、考核标准与方式设计

（一）考核标准

课程考核标准依据课程目标建立课程考核的“应知”“应会”体系，详见表2。

表2：课程考核标准表

| 序号 | 教学单元 | 应知 | 应会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程质量管理基本知识 | - (1)建筑工程质量管理的相关概念、质量管理的发展阶段 (2)建筑工程质量的形成过程和影响因素 - (3)建筑工程质量管理的责任和义务 | - (1)指导质量管理和控制工作 - (2)分析建筑工程质量的形成过程，识别关键质量控制点和潜在风险 (3)在项目执行过程中，监督并促进各方履行其质量管理的责任和义务 |
| 2 | 建筑工程项目质量控制体系 | - (1)项目质量控制体系的建立和运行 - (2)全面质量管理思想和方法的应用、质量管理七项原则等内容 - (3)施工企业质量管理体系的建立与认证 | - (1)建立并有效运行项目质量控制体系 - (2)应用全面质量管理思想和方法，并遵循质量管理七项原则 (3)协助企业建立符合国际标准（如ISO 9001）的质量管理体系，并确保其有效运行 |
| 3 | 建筑工程项目质量控制 | (1)建筑工程施工质量的基本要求、质量控制的基本环节、施工质量与设计质量的协调等知识 (2)施工质量计划的内容与编制方法 (3施工生产要素、施工准备和施工过程的质量控制 | (1)应用建筑工程施工质量的管理知识 (2)根据项目的实际情况，独立编制出合理的施工质量计划，并能够在施工过程中有效执行和监控计划的实施情况 - (3)施工准备的质量控制和对施工过程进行全面的质量控制 |
| 4 | 各分部工程质量控制要点 | (1)建筑工程各分部质量控制要点 (2)建筑工程各分部质量要求和强制性条文 (3)各分部工程易发生的质量问题 | (1)识别建筑工程中各个分部 (2)将质量控制要点应用到实际工程中，确保各分部工程施工质量符合设计要求和相关标准 (3)在施工过程中监控质量控制要点的执行情况，及时发现问题并采取有效措施进行纠正 (4)施工过程中遵循这些质量要求和强制性条文，避免违反规定导致的质量问题和安全隐患 (5)预防和应对各分部工程易发生的质量问题 |
| 5 | 建筑工程项目质量验收 | (1)建筑工程项目的产品回访与保修 (2)建筑工程施工过程的质量验收、竣工质量验收、竣工资料、竣工验收管理 | (1)保修服务的流程和要求，包括保修期限、保修范围、保修责任等，能够妥善处理用户提出的保修申请 (2)建筑工程施工过程中的质量验收标准和程序，能够按照要求进行质量检查、测试和评估 (3)组织并参与竣工质量验收工作 (4)竣工资料的整理和归档要求，能够编制完整的竣工资料 (5)能够协调各方参与竣工验收工作，确保验收工作的顺利进行 |
| 6 | 建筑工程质量改进和质量事故处理 | - (1)建筑工程质量问题和质量事故的分类 - (2)建筑工程施工质量事故的预防 - (3)建筑工程质量问题和质量事故的处理 | - (1)根据建筑工程质量问题和质量事故的定义、特征和分类标准，在实际工程中准确识别出各类质量问题和事故 - (2)结合具体工程情况，制定有效的预防措施和应急预案 - (3)能够处理建筑工程质量问题和质量事故，根据实际情况，制定切实可行的处理方案 |
| 7 | 质量控制的统计分析方法 | (1)质量统计基本知识 (2)统计调查表法、分层法、因果分析图法、排列图法、直方图法、控制图法、相关图法等质量分析方法 | (1)对建筑工程质量数据进行收集、整理和分析 (2)根据具体情况选择适当的方法进行分析 |
| 8 | 建设行政管理部门对施工质量的监督管理 | (1)建筑工程施工质量监督管理的制度 (2)建设行政管理部门施工质量监督管理实施的程序和要求 | - (1)根据质量监督管理制度的要求，制定并执行相应的质量监督计划 - (2)在遇到施工质量问题时，能够依据质量监督管理制度，迅速定位问题原因，提出整改措施 - (3)对施工质量监督管理的实施效果进行评估，针对存在的问题提出改进建议，不断优化施工质量监督管理流程 |
| 9 | 建筑工程职业健康安全管理基本知识 | (1)建筑工程职业健康安全管理体系 (2)职业健康安全管理的目的、特点和要求 (3)建筑工程安全生产管理制度、安全生产管理预警体系的建立和运行方式 | (1)分析并评估建筑工程项目中的职业健康安全风险 (2)根据职业健康安全管理的要求，制定并实施相应的管理策略和措施 (3)根据项目的实际情况，制定并完善建筑工程安全生产管理制度 |
| 10 | 建筑工程施工安全措施 | (1)建筑工程施工安全技术措施、安全技水发展，安全生产检查监督等知识 (2)基坑作业安全技术、脚手架工程施工安全技术，高处竹业施工安全技术、施工机械与临时用电安全技术。 (3)施工现场防火安全管理 | - (1)根据建筑工程施工安全技术措施和安全技术发展的最新动态，制定和更新安全管理制度和操作规程 (2)设计基坑支护方案，确保基坑施工过程中的安全稳定 (3)根据工程需要选择合适的脚手架类型，并正确搭设和拆除脚手架 (4)选用施工机械，规范临时用电管理，防止触电和火灾等安全事故的发生 - (5)制定和实施施工现场防火安全管理制度，合理配置防火设施和器材 |
| 11 | 建筑工程职业健康安全事故的分类和处理 | (1)建筑工程生产安全事故应急预案 (2)职业健康安全事故的分类和处理、各工种安全技术操作规程 | (1)根据项目的具体情况和潜在风险，制定或修订相应的生产安全事故应急预案 (2)根据事故的类型和性质，采取相应的处理措施，控制事故的进一步发展 |
| 12 | 建筑工程项目环境与绿色施工管理 | (1)建筑工程文明施工管理、现场环境管理、绿色施工管理等基本点 (2)建筑工程项目绿色施工的概念、原则和基本要求 | (1)制定和执行建筑工程文明施工管理计划，确保施工现场的安全、有序和文明 (2)对现场环境进行有效的管理，包括噪声控制、尘土防治、废水处理等方面，减少对周边环境的不良影响 (3)掌握绿色施工的原则，包括资源节约、环境友好、节能减排等，并能够在施工过程中贯彻这些原则 |

（二）考核方式

本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。

1.过程考核：占课程总评成绩的40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；

2.理论考核：占课程总评成绩的20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；

3.技能考核：占课程总评成绩的40%。由教研室制定技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。

七、实施建议

（一）教材编写与使用选择

选用郝永池编. 十四五职业教育国家规划教材 建筑工程质量与安全管理 第2版. 北京：北京理工大学出版社, 2023.07重印.

（二）教学方法与手段

1.教学方法：

课程根据不同教学内容主要采用以下教学方式。

（1）传递-接受式： 教师以讲授方式向学生传递教学内容，强调教师的指导作用，学生可以在课堂上接受大量的理论知识；

（2）问题-探究式： 教师抛出课程案例， 以建筑工程质量控制问题为线索，学生通过思考、实践、小组讨论等方式探究解决问题的方法，重点培养学生的学习能力和合作精神；

（3）示范-模仿式： 采用在实践技能教学上，通过老师的示范，学生观看后动手操作的方式，锻炼学生技能，达到教学目的。

2.教学手段：

本课程根据不同教学内容采用课堂多媒体教学、线上网络教学、实训室实践教学等多种教学手段。

（三）课程资源开发与利用

通过浏览网络精品课程，更有针对性地学习自己感兴趣的内容。

- 1.学银在线：建筑工程施工安全管理

- https://www.xueyinonline.com/detail/241681088

- 2.学银在线：工程监理概论

- https://www.xueyinonline.com/detail/240746644

- 3.学银在线：建筑工程项目管理与实务

- https://www.xueyinonline.com/detail/241418052

- 4.智慧职教：建筑工程质量验收与资料 省级精品

- https://mooc.icve.com.cn/cms/courseDetails/index.htm?cid=jzgzsj043tyj368

- 八、编制说明

编写人：李敏俊  助教  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

审核人：李良松  教授  赣西科技职业学院应急管理与艺术设计学院

执行日：本标准从2024年9月起执行。