《光伏电站工程项目管理》课程标准

一、课程信息

课程名称：光伏电站工程项目管理

课程编码：430301273

适用专业：光伏工程技术

课程学时：54学时

课程学分：3学分

二、课程定位

（一）课程性质

本课程是光伏工程技术专业的核心课程,通过本课程的学习可以培养学生编制光伏电站施工项目管理规划、光伏电站项目组织机构建设、实施目标控制、资源管理、合同管理及信息处理等基本能力、项目管理软件应用能力。本课程参照光伏工程技术专业人才培养计划制定，其所讲授的内容和所进行的各方面实践训练直接为培养学生职业能力和职业素养奠定了重要的基础，在光伏工程技术专业中起着重要作用。

（二）课程任务

本课程的任务是使学生了解并掌握在光伏电站工程项目管理中,如何进行全方位全过程的科学管理和合理协调，具有从事光伏电站工程建设的项目管理知识，具有进行光伏电站项目管理的能力,具有从事建设项目管理的初步能力,以及具有有关其他工程实践的能力，为学生在毕业后从事有关的光伏电站工程建设管理工作中奠定坚实的基础。

三、课程设计

（一）设计理念

本课程着眼于学生的终身学习和可持续发展，关注学生素质和职业岗位认知的培养。本课程具有高度的综合性，提高学生对专业的鉴赏能力，促进职业意识形成。以光伏工程技术人才教育目标为导向：培养思想政治坚定、德技并修、全面发展，适应健康光伏产业发展需要，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的素质高素质劳动者和新光伏工程技术技能人才。

在课程教学内容设置上，不但要使学生掌握课程的基本知识和基本理论，还应突出基本技能，着重培养学生的实践能力和创新精神。使护生获得知识、能力，并使智力和素养得到发展，完成教学目标。在教学实践中应全程渗透素质教育、个性化教育等现代教育思想和观念。

（二）设计思路

每个项目均将相关理论与实践有机结合，力求体现让学生在“做中学，学中做”的职教理念，为此每个项目均以生产实际中的具体案例为主，删除复杂的理论计算，降低理论难度，以实际应用为主，以培养学生的应用能力和解决具体实际问题的工作能力；

课程在内容组织上强调学生的主动性学习，因此在项目开始前先提出学习目标，再进行项目任务分析，通过“项目的提出”，分解出“能力目标”，联系“日常典型案例”，引出“基本知识点”，结合知识点掌握操作要领，以上工作完成之后，提出项目要求达到的目标，让学生独立（或者分组）完成“项目实施”，结合项目（活动）的操作过程，最后完成“项目评价”。

四、课程目标

（一）总体目标

通过本课程的理论教学和实践性教学环节，本着我院“校企合作，工学结合"的办学理念,以培养和提高学生的实践能力为目标,使学生在扎实理论知识的基础上，通过实地考察，能够更加系统全面地掌握光伏电站工程项目管理知识，具有一定的分析、研究、解决光伏电站工程项目建筑全过程管理中有关实际问题的综合素质与能力。

（二）具体目标

1.素质目标：

（1）具有良好的敬业精神和职业道德；

（2）具有一定的计划、组织和协调能力；

（3）具有团队意识和一定的人际沟通能力；

（4）具有实际动手操作能力。

2.知识目标：

（1）能根据光伏电站工程项目管理规划的基本理论,能够按光伏电站项目管理规范要求实施建筑工程项目管理；

（2）会运用光伏电站工程项目全面质量管理的基本方法，初步具备光伏电站工程项目质量、安全和文明施工管理的能力，能够整理竣工验收文件及工程备案资料，会签订工程保修合同；

（3）熟悉资源管理、信息管理和资料管理的基本内容和基本方法，初步具备光伏电站资料员的基本素质和应用计算机软件进行光伏电站项目管理的能力；

（4）掌握光伏电站进度控制的各种措施，会编制和调整优化一般的横道图计划和网络计划。

3.能力目标：

(1)具有光伏电站助理项目管理师和施工员的能力;

(2)具有光伏电站质量员和安全员的能力;

(3)具有光伏电站造价员和资料员的能力。

五、教学内容与安排

（一）教学内容设计原则

通过本课程的学习，学生将进一步发展行为能力和职业规划能力，为迎接未来社会的挑战，提高生活质量，实现终身发展奠定基础。

1.适宜性原则：教师在选择教学目标和教学内容、教学方法时，一定要考虑学生自身特点，适宜的内容学生容易理解，适宜的方法能够接受，只有适宜的才能取得最好的教学效果。

2.渗透性原则：专业基础课程和专业核心课程的教学目标、教学内容应相互渗透，相互融合的，才能在光伏专业相关工作中形成综合实践的操作能力。

3.因材施教原则：因材施教，就是按一定的教学目标，针对学生的个别差异和具体特点，采取不同的教学措施。这条原则事实上是学生的个性特征和身心发展规律在教学中的反映，学生的知识水平、先前的生活经验、兴趣爱好、个性倾向等等彼此之间毕竟有一定的差异。

4.教学相长原则：教学相长，即教与学的相辅相成。在现代意义下，师生之间、学生之间在教学过程中形成动态的信息互动，通过这种信息交流，实现师生互动，相互沟通，相互影响，相互补充，从而达到共识、共享、共进。这是教学相长的真谛。

5.量力性原则：量力性的教学原则，是指教学应当建立在学生通过一定的努力可能达到的知识水平和智力发展水平上，并据此来确定教学知识的广度、难度和教学的进度。

（二）教学内容设计

表1：教学内容设计表

| 序 号 | 教学单元 | 教学要点 赛证要点 | 素质目标 | 知识目标 | 能力目标 | 学时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理 | 实 |
| 11 | 光伏电站工程项目管理概论 | （1）光伏电站工程项目管理的概念与分类 （2）光伏电站工程项目管理的基本内容和方法 （3）光伏电站建设工程项目管理的相关内容及程序 | 培养学生的爱国主义精神，人才强国，科技强国，增强学生的感性认识和理论联系实际的综合能力。 | （1）了解光伏电站工程项目管理的概念与分类 （2）了解光伏电站工程项目管理的基本内容和方法 （3）了解光伏电站工程项目监理相关内容 | (1)掌握光伏电站工程项目管理的方法的能力 (2)掌握光伏电站工程项目管理的内容和程序 | 12 | 6 |
| 22 | 光伏电站工程项目组织管理 | （1）项目组织管理原理、项目组织管理内容 （2）光伏电站施工项目组织管理的设计原则 （3）光伏电站施工项目组织管理设计的程序 | 了解光伏电站施工企业组织机构的设置以及项目部各岗位职责，从面增强学生的感性认识。 | （1）了解光伏电站施工项目组织管理设计的程序 （2）了解光伏电站项目管理组织的设计类型 | （1）掌握光伏电站项目组织管理原理、了解项目组织管理内容 （2）掌握光伏电站施工项目组织管理的设计原则 | 6 | 3 |
| 33 | 光伏电站施工项目进度管理 | （1）光伏电站工程项目工作界定及顺序安排 （2）光伏电站工程项目工作持续时间估算方法 | 进行实际进度与计划进度的比较；进度计划实施中的调整，与此同时加强教师的实践指导。 | （1）了解光伏电站工程项目工作界定和顺序安排 （2）了解光伏电站工程项目工作持续时间估算方法 | （1）掌握光伏电站工程项目进度计划编制方法 （2）掌握光伏电站工程项目进度控制 | 6 | 3 |
| 44 | 光伏电站施工项目信息与资料管理 | （1）光伏电站工程项目信息的分类、编码 （2）光伏电站工程项目文件和档案资料管理方法 | 熟悉光伏电站项目信息分类、编码，培养学生对工作的一丝不苟的态度 | （1）了解光伏电站工程项目信息管理系统 （2）了解光伏电站资料员的基本要求和工作职责 | （1）掌握光伏电站工程项目信息管理的目的和任务 （2）掌握光伏电站工程项目信息的分类、编码 | 6 | 3 |
| 55 | 光伏电站施工项目职业健康、安全与环境管理 | （1）光伏电站安全资料的整理与归档 （2）光伏电站施工现场安全管理的方法 | 培养学生刻苦钻研的学习态度，善于思考的学习方法，脚踏实地的工作作风 | 了解国家和地方关于光伏电站安全生产、环境保护和文明施工的规范、规定 | 掌握安全事故的处理，重点是对光伏电站安全隐患的分析与预防的能力 | 6 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 36 | 18 |

- 考核标准与方式设计

## （一）考核标准

# 本课程的考核标准依据课程目标确定，建立课程考核的“应知”“应会”体系。

| 序号 | 教学单元 | 应知 | 应会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电站工程项目管理概论 | （1）光伏电站工程项目管理的概念与分类 （2）光伏电站工程项目管理的基本内容和方法 （3）光伏电站建设工程项目管理的相关内容及程序 | (1)光伏电站工程项目管理的方法的能力 (2)光伏电站工程项目管理的内容和程序 |
| 2 | 光伏电站工程项目组织管理 | （1）项目组织管理原理、项目组织管理内容 （2）光伏电站施工项目组织管理的设计原则 （3）光伏电站施工项目组织管理设计的程序 | （1）光伏电站项目组织管理原理、了解项目组织管理内容 （2）光伏电站施工项目组织管理的设计原则 |
| 3 | 光伏电站施工项目进度管理 | （1）光伏电站工程项目工作界定及顺序安排 （2）光伏电站工程项目工作持续时间估算方法 | （1）掌握光伏电站工程项目进度计划编制方法 （2）掌握光伏电站工程项目进度控制 |
| 4 | 光伏电站施工项目信息与资料管理 | （1）光伏电站工程项目信息的分类、编码 （2）光伏电站工程项目文件和档案资料管理方法 | （1）掌握光伏电站工程项目信息管理的目的和任务 （2）掌握光伏电站工程项目信息的分类、编码 |
| 5 | 光伏电站施工项目职业健康、安全与环境管理 | （1）光伏电站安全资料的整理与归档 （2）光伏电站施工现场安全管理的方法 | 掌握安全事故的处理，重点是对光伏电站安全隐患的分析与预防的能力 |

## （二）考核方式

本课程采用过程考核、理论考核、技能考核方式进行。

1.过程考核：占课程总评成绩的 40%。包括学生到课、课堂交流、实训练习、平时作业、阶段测练、期中考试等环节，由任课教师在课程教学过程中实施与评定；

2.理论考核：占课程总评成绩的 20%。由教研室在课程结束时组织实施，或在课程教学过程中分阶段实施；

3.技能考核：占课程总评成绩的 40%。由教研室制定光伏电站工程项目管理技能考核方案，在课程结束或课程教学过程中分阶段，采用分组或个人抽签方式实施。

七、实施建议

（一）教材编写与使用选择

# 依据本课程标准选用或编写教材。要充分体现课程设计思想，以项目为载体实施教学，项目选取要科学、符合该门课程的工作逻辑、能形成系列，让学生在完成项目的过程中逐步提高职业能力，同时要考虑可操作性。

选用教材：《光伏电站项目工程管理》，李红艳主编，北京理工大学出版社，2020年5月 第2版。

（二）教学方法与手段

1.教学模式：理论+实践，采用讲授式及演示式教学模式

用在实践技能教学上，通过老师的示范学生观看后动手操作的方式，锻炼学生生技能，达到教学目的。

2.教学方法：将理论和实践捆绑在一起，教学方式机动灵活，淡化理论和实验环节的界限，将要讲授的内容通过教学设备、现场展示演示出来，理论通过实验取得理解，实践在理论的指导下得到领悟。课程上学生身临其境，教师讲解直观、详细，教学效果好。

3.教学手段：教学手段方面，主要采用线上与线下相结合的方式进行教学活动；辅助手段如多媒体教学、案例教学、线上视频、线下辅导等教学手段相结合。在教学过程中，注重实践教学的重要性，以学生为中心主体，对每个项目的教学都辅以实验课程或实践课程，加强学生对所学理论知识的深度理解，培养学生应用实验仪器解决实际问题的能力，同时也培养学生的实际动手能力。引导学生利用课余时间，运用多元化的学习和教学资源，开展自主学习与协作学习，培养学生的自主学习能力。通过实验课程的开展，促进学生与学生之间的互相沟通与交流，培养学生团队协作精神。

（三）课程资源开发与利用

本课程运用多媒体教学特点，开发仿真电子课件，进行形象、直观教学。注重课程资源和现代化教学资源的开发和利用，这些资源有利于创设形象生动的工作情景，激发学生的学习兴趣，促进学生对知识的理解和掌握。同时，建议加强课程资源的开发，建立多媒体课程资源的数据库，努力实现跨学院多媒体资源的共享，以提高课程资源利用效率。

利用网络资源，通过浏览《光伏电站项目工程管理》网络精品课程，有针对性地学习相关内容；

1.超星智慧校园网络教学平台：http://cxzhxy.fanya.chaoxing.com/portal；

2.学习通：http://www.xuexi365.com/；

3.中国大学MOOC：https://www.icourse163.org/

八、编制说明

编写人：张信祥  讲师  赣西科技职业学院智能制造学院

审核人：李玉平  教授  新余学院机电工程学院

执行日：本标准从2024年9月起执行。